QUẢN LÝ PRODUCT BACKLOG CHO CHƯƠNG TRÌNH "GREENMART LOYALTY"

PHẦN A: THIẾT KẾ VẬN HÀNH SCRUM

- Độ dài Sprint

Chọn Sprint 2 tuần, tổng cộng 4 Sprint trong 8 tuần. Thời gian này giúp đội dễ kiểm tra tiến

độ và điều chỉnh yêu cầu sau mỗi Sprint

- Vai trò Scrum

| Vai trò | Trách nhiệm |
| --- | --- |
| Product Owner | Xác định yêu cầu, sắp xếp ưu tiên Product Backlog |
| Scrum Master | Hướng dẫn Scrum, hỗ trợ giải quyết khó khăn cho đội |
| Development Team | Phân tích, lập trình, kiểm thử và hoàn thành sản phẩm |

- Sự kiện Scrum quan trọng

Chọn Sprint Review vì đội trình bày kết quả, nhận phản hồi từ các bên liên quan và điều

chỉnh Product Backlog. Sự kiện này thể hiện hai trụ cột Thanh tra và Thích nghi.

PHẦN B: PRODUCT BACKLOG VÀ MOSCOW

- Tiêu chí ưu tiên

- Must: Bắt buộc để chương trình hoạt động

- Should: Rất cần nhưng có thể bổ sung sau

- Could: Có thì tốt, chưa có cũng không ảnh hưởng nhiều

- Won't: Thống nhất chưa làm trong bản này

- Bảng Product Backlog

| ID | Hạng mục | Nhãn | Lý do |
| --- | --- | --- | --- |
| US1 | Tích điểm sau thanh toán thành công | Must | Chức năng chính của chương trình. |
| US2 | Thu hồi điểm khi đơn bị hủy/hoàn | Must | Đảm bảo số điểm chính xác. |
| US3 | Đổi điểm lấy ưu đãi giảm giá | Must | Giúp khách sử dụng điểm. |
| US4 | Xem số dư và lịch sử giao dịch điểm | Should | Giúp khách và Kế toán kiểm tra điểm. |
| US5 | Thông báo điểm sắp hết hạn | Could | Giúp khách và Kế toán kiểm tra điểm. |
| US6 | Gửi email báo cáo điểm hằng tháng | Won’t | Chưa cần thiết trong bản đầu. |

- Hạng mục Sprint 1

- US1: Tích điểm sau thanh toán

- US2: Thu hồi điểm khi đơn bị hủy/hoàn

- US3: Đổi điểm lấy ưu đãi

- US4: Xem số dư và lịch sử giao dịch

Sprint 1 thực hiện 3 hạng mục Must và 1 hạng mục Should, đúng giới hạn nguồn lực.

PHẦN C: ACCEPTANCE CRITERIA VÀ DEFINITION OF DONE

- Hạng mục US1 – Tích điểm sau thanh toán

- AC1: Given đơn hàng 100.000đ đã thanh toán thành công, When hệ thống ghi nhận đơn, Then khách được cộng 10 điểm

- AC2: Given đơn hàng đã được cộng điểm, When đơn bị hủy hoặc hoàn, Then hệ thống thu hồi số điểm tương ứng

- AC3: Given đơn hàng chưa thanh toán thành công, When hệ thống xử lý đơn, Then khách không được cộng điểm

- Definition of Done (DoD)

- Mã nguồn đã được kiểm tra và duyệt

- Các bài kiểm thử liên quan đều đạt

- Chức năng chạy được trên môi trường kiểm thử

- Tài liệu liên quan đã được cập nhật

PHẦN D: XỬ LÝ TÌNH HUỐNG THAY ĐỔI

- Tiếp nhận yêu cầu

Product Owner ghi nhận và đánh giá yêu cầu đổi tỷ lệ quy đổi điểm, sau đó cập nhật Product Backlog. Đội không tự ý thay đổi phạm vi Sprint đang chạy; yêu cầu được xem xét cho Sprint sau, trừ khi hai bên thống nhất hủy Sprint hiện tại theo quy tắc Scrum

- Tác động đến tài liệu

- Product Backlog: Cập nhật tỷ lệ từ 100 điểm = 20.000đ thành 100 điểm = 25.000đ

- Acceptance Criteria: Sửa kịch bản đổi điểm để kiểm tra đúng tỷ lệ mới

- Definition of Done: Không cần đổi nếu tiêu chí hoàn thành vẫn phù hợp; chỉ cần bảo đảm chức năng mới được kiểm thử và tài liệu được cập nhật